SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI DF

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Karython Gomes

ANÁLISE DE REQUISITOS

Aplicativo de Monitoramento de Consumo Sustentável

Participantes:
João Amorim
Guilherme Martins
Humberto Oliveira
Arthur Nunes

Taguatinga

2026

- DIÁRIO DE BORDO:

30/01/2026-SEXTA FEIRA

Ao decidirmos os grupos nós nos reunimos e chegamos a uma conclusão em que eu, Humberto, seria o melhor líder diante do cenário em que todos tem expertise em determinadas áreas. Logo decidi que o primeiro passo seria definir as funções, e assim ficou a divisão de tarefas: Arthur Carvalho-Desenvolver Back-end, Guilherme Martins-Desenvolvedor Front-end, João Amorim-DBA, Humberto-Gestor.

O Arthur Nunes de Carvalho(Nunes-Dev) tem grande expertise em lógica de programação e um vasto conhecimento sobre desenvolvimento de programas.

Guilherme Martins Coelho Vilmar tem domínio sobre linguagens voltadas ao front-end, além de ter grande conhecimento em design gráfico, e bastante criatividade.

Joao Victor de Amorim mesmo que familiarizado com back-end demonstra grande interesse em aprender a linguagem SQL para desenvolver o banco de dados que irá ser integrado no nosso app.

Humberto Bezerra de Oliveira, foi observado que diante das demais funções dos integrantes do grupo, eu me encaixaria melhor gerindo a equipe e documentando o projeto, garantindo sempre o andamento do app, auxiliando os membros e guiando-os para a conclusão do projeto.

Ainda na sexta começamos a criar a identidade visual da nossa equipe, visando não apenas um projeto comum, mas sim o nascimento de uma grande start-up, a EchoDE Ecologic Tech.

Criamos também o nosso repositório no Git para que tudo esteja pronto para iniciarmos na próxima aula.

02/02/2026-SEGUNDA FEIRA

Nos reunimos e demos finalmente o início ao projeto. O Joao Amorim iniciou as pesquisas para criar a modelagem que mais condiz com os requisitos dado ao projeto

O Arthur Nunes iniciou a criação da API com orientação a objeti